Додаток

до рішення Переяславської

міської ради

від 22.10.2024

№ 07-87-VIII

Програма

розроблення містобудівної та землевпорядної документації

Переяславської міської територіальної громади на період  2025-2027 роки

ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)

розроблення містобудівної та землевпорядної документації Переяславської міської територіальної громади на період  2025-2027 роки

Програма розроблення містобудівної та землевпорядної документації Переяславської міської територіальної  громади на період 2025-2027 роки (далі - Програма), розроблена відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» від 17 червня 2020 року № 711-IX, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» що спрямовані на забезпечення виконання заходів щодо реалізації Концепції державної регіональної політики.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Переяславської міської ради Київської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про Державний земельний кадастр», Земельний кодекс України, Постанова КМУ від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» |  |  |  |
| 3. | Розробник програми | Управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради |  |  |  |
| 4. | Замовник (відповідальний виконавець) програми | Виконавчий комітет Переяславської міської ради |  |  |  |
| 5. | Учасники (співвиконавці) програми | Управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради |  |  |  |
| 6. | Строк виконання програми | 2025 – 2027 роки. |  |  |  |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для фінансування програм) | Кошти бюджету міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законом |  |  |  |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн | Всього 19 000 | 2025 рік 3 200 | 2026 рік 7 400 | 2027 рік 8 400 |
|  | Розділ містобудування | 14 200 | 1 200 | 6 100 | 6 900 |
|  | Розділ землевпорядкування | 4 800 | 2 000 | 1 300 | 1 500 |

### 1. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Протягом останніх десятиліть заслуговують на увагу проблеми містобудування в Україні в епоху становлення ринкових відносин, які визначаються соціально-економічними, політико-правовими, функціонально-територіальними, екологічними факторами і умовами інвестиційного процесу, суттєвими змінами в структурі суб’єктів містобудівної діяльності і їх взаємозв’язків, а звідси - зміни акцентів і концепції містобудівного управління. Зокрема, складаються нові умови землекористування та розвитку  територій громад ; змінюються цілі, мотивації, інтереси до питань містобудівного розвитку у суспільстві, а відтак зазнають змін і перерозподілу ролі, задачі й функції кожного з учасників процесу містобудівного розвитку.

Містобудування характеризує широке коло різних за характером та масштабом об’єктів і залучення до нього великої кількості суб’єктів місцевого розвитку – органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Сьогодні зрозуміло, що основною задачею містобудування є створення певного матеріального середовища, у якому потреби людей повинні задовольнятися у найкращий спосіб шляхом проведення містобудівної політики, яка полягає у розробці державних стандартів, норм і правил, пов’язаних з плануванням, забудовою й іншим використанням території; у підготовці і впровадженні містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів, а також у створенні системи моніторингу.

Містобудування – це насамперед діяльність із створення та підтримання гармонійного життєвого середовища. Така діяльність можлива лише завдяки прогнозуванню розвитку населених пунктів, врахуванню потреб цих територій у природних ресурсах, обрахунку необхідності економічного зростання, прогнозування розвитку транспортної та іншої інфраструктури, обрахунку можливих негативних наслідків для довкілля та здоров’я людей.

- Аналіз стану забезпечення містобудівною документацією свідчить про те, що на даний час в межах Переяславської міської територіальної громади затверджені відповідно до вимог чинного законодавства генеральні плани мають 12 населених пунктів, а саме: м. Переяслав, с. Велика Каратуль, с. Мар'янівка, с. Плескачі, с. Гайшин, с. Гребля, с. Чирське, с. Гланишів, с. Довга Гребля, с. Дем'янці, с. Харківці, с. Мазінки. Плани зонування затверджені в 9-и населених пунктів, а саме: м. Переяслав, с. Велика Каратуль, 
с. Мар'янівка, с. Плескачі, с. Гайшин, с. Гребля, с. Чирське, с. Гланишів, та с. Довга Гребля. У 2022-2023 р. були внесені зміни до містобудівної документації (генеральні плани, зонінги) сіл: Гребля, Чирське, Гайшин; Містобудівна документація села Вовчків потребує термінового оновлення, оскільки актуальний генеральний план та план зонування села відсутній.

- Зокрема місто Переяслав забезпечене наступною містобудівною документацією:

- «Генеральний план м. Переяслав-Хмельницький Київської області» та його окремий розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», який  затверджений рішенням міської ради від 20 жовтня 2015 року  № 08-79-VI;

- «План зонування (Зонінг) м. Переяслав-Хмельницький Київської області», затверджений рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 28 січня 2016  року № 12-06-VІІ.

- «Історико-архітектурний опорний план м. Переяслав-Хмельницький» та «Зони охорони пам’яток»;

- «План червоних ліній м. Переяслав-Хмельницький»;

- В межах Переяславської міської територіальної громади розроблені детальні плани територій, а саме:

1). «Щодо розміщення житлової забудови в межах вулиць (Проектна, 23, Проектна, 26, Лісова, Вишнева в с.Гланишів»;

2). «Про затвердження ДПТ з метою розміщення садибної житлової забудови з об’єктами громадського призначення, соціальної та інженерної інфраструктури в м. Переяслав-Хмельницький: квартал І- обмежений Новокиївським шосе, вулицями Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана та рекреаційною зоною; квартал ІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лєрмонтова, Ярослава Мудрого, Кутузова; квартал ІІІ–обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та провулком Папаніна»;

3). «Про затвердження Детального плану території обмеженого вулицями Київська, Покровська, Михайла Сікорького та між квартальним проїздом між житловими багатоквартирними будинками по вул Покровська, 47 та Покровська, 49 з метою розміщення закладу торгівлі в м. Переяславі-Хмельницкому»;

4). «Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. Б.Хмельницького, між квартальним проїздом вздовж багатоквартирного будинку по вул. Б.Хмельницького, 84, р. Альта та вул. Шкільною в м. Переяславі Київської області»;

5). Детальний план території з метою закінчення незавершеного будівництва  під багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Новокиївське шосе, 1 а, у
м. Переяславі Бориспільського району Київської області;

6). Детальний план забудови мікрорайону «Спаська Левада» м. Переяславі Бориспільського району Київської області;

7). Детальний план території частини кварталу обмеженого вулицями 
М. Грушевського, Набережна, Глібова, та план території частини кварталу обмеженого вулицями м.Грушевського, Молодіжна, Тумакшина у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області;

8). Детальний план території для розміщення житлової забудови у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області;

9). Для індивідуального садівництва учасникам АТО на території Гайшинської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області;

10). Детальний плану території, обмеженої вул. Хмельницького Богдана, міжквартальним проїздом, вул. Літописною та пров. Літописним у м. Переяславі Київської області;

11). Детальний план території частини міста Переяслав розташований в межах вул. Спортивна, вул. Шкільна та річки Альта;

12) Детальний план території що обмежена вул. Володимира Березюка та вул. Об'їзною в межах міста Переяслав Бориспільського району Київської області з стратегічною екологічною оцінкою, відповідно до рішення Переяславської міської ради від 18 листопада 2021 року № 07п-17-VIII «Про надання дозволу на розробку детального плану території, що обмежена вул. Володимира Березюка та вул. Об'їзною в межах міста Переяслав Бориспільського району Київської області».

Також на території міста Переяслав розміщений Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Враховуючи значимість на державному та міжнародному рівні НІЕЗ «Переяслав» та враховуючи історичну значимість міста Переяслава, існує нагальна потреба встановлення меж історичних ареалів міста на основі розробленого історико-архітектурного опорного плану міста, який би забезпечив розвиток туристичної інфраструктури та враховував вимоги законодавства щодо охорони заповідних територій.

В існуючих умовах на території міста земельні ділянки відводяться для містобудівних потреб часто без врахування загальної стратегії розвитку. Тому виникають труднощі в інженерному забезпеченні об’єктів будівництва, не рідко земельні ділянки, відведені під будівництво, використовується не за своїм прямим цільовим призначенням.

Враховуючи, що місто Переяслав занесене до Списку історичних міст, постає гостра необхідність у будівництві об’їзної дороги, що забезпечить обхід великогабаритного вантажного транспорту поза центральною частиною міста, що в свою чергу зменшить транспортний потік, навантаження на вулично-дорожню мережу та запобігатиме руйнації пам’яток архітектури, історії та монументального мистецтва місцевого і національного значення.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок має проводиться відповідно до дії статті 18 Закону України «Про оцінку земель»:

- розташованих в межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;

- розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.

Виготовлення нормативної грошової оцінки земель всієї території Переяславської міської територіальної громади на даний час є особливо актуальним питанням, оскільки його вирішення дасть можливість збільшити надходження до місцевого бюджету від землевласників та землекористувачів. Даною Програмою передбачається розроблення відповідної технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель території Переяславської міської територіальної громади.

Відсутність сучасної системи зберігання геопросторових даних ускладнює здійснення моніторингу за реалізацією генеральних планів та стратегічного розвитку, а  розміщення об’єктів будівництва без розробки детальних планів призводить до хаотичної забудови та неефективного використання територій, і не стримує реалізацію інвестиційних проектів.

Транспортна система населених пунктів Переяславської міської територіальної громади потребує кардинального оновлення та приведення у відповідність до сучасних вимог з урахуванням  забезпечення інклюзивності, та детального аналізу потреб пропускної здатності доріг та тротуарів, обґрунтування транспортних маршрутів комунальної власності, створення пішохідних зон та в разі потреби і велосипедних доріжок.

Повільні темпи розробки містобудівної документації в період 2022-2024 років  викликані, по-перше – дефіцитом коштів в міському бюджеті, відсутністю відповідних сучасних геоінформаційних технологій, по-друге – недооцінкою питань розробки містобудівної документації, як таких, що суттєво впливають на соціально-економічний розвиток територіальної громади, по-третє- введеним воєнним станом в зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Розроблення і виконання Програми дасть змогу сформувати та впровадити єдину політику із удосконалення та розвитку містобудівної діяльності і територіального планування Переяславської міської територіальної громади. Реалізацією Програми передбачено розвиток сфери містобудування, міського благоустрою, формування системи даних для їх подальшого застосування з використанням процесів моделювання розвитку населених пунктів громади. Такий підхід дасть можливість визначити інвестиційну привабливість окремих територій, потребу в об'єктах соціальної інфраструктури, сформувати наявні проблемні транспортні вузли, оцінити наслідки прийняття містобудівних рішень.

Так даною Програмою, як одним із основних розділів містобудування, передбачається розроблення Комплексного плану просторового розвитку території  Переяславської міської територіальної громади. Площа території Переяславської міської територіальної громади на даний час складає 26141,5651 га. Межа громади вже встановлена та відомості про її встановлення занесені до відомостей Державного земельного кадастру. Стратегія економічного і соціального розвитку Переяславської міської територіальної громади на період 2025 – 2027 років розроблена та затверджена. В даному документі зазначені основні техніко-економічні та стратегічні показники щодо розвитку Переяславської міської територіальної громади і даному документу повинен відповідати Комплексний план просторового розвитку території Переяславської міської територіальної громади.

Відповідно до дії стаття 16-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» - Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади (далі – КППРТГ) - це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що розробляється з метою забезпечення сталого розвитку території. КППРТГ включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території територіальної громади, на основі аналізу всіх ресурсів якими володіє громада та надає громаді інструмент для інтегрованого розвитку з вирішення проблемних та конфліктних питань, а також з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів.

КППРТГ забезпечує узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку всіх населених пунктів, як єдиної системи розселення та території за їх межами.

КППРТГ складається з:

1) функціонального зонування на всю територію громади;

2) землевпорядкування на всю територію громади;

3) генерального плану адміністративного центру територіальної громади;

4) генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій, затверджених до прийняття КППРТГ, що відповідають вимогам законодавства, узгоджуються з проектними рішеннями комплексного плану і підлягають включенню до нього;

5) генеральних планів населених пунктів, необхідність розроблення яких встановлена рішенням про затвердження КППРТГ (включаються до складу КППРТГ одночасно з їх затвердженням);

6) детальних планів території у межах Переяславської міської територіальної громади (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням);

7) планувальних рішень генеральних планів інших населених пунктів та детальних планів територій у межах Переяславської міської територіальної громади;

8) планувальних рішень детальних планів територій (у тому числі формування земельних ділянок), на яких планується розміщення за рахунок державного або місцевого бюджету: об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та схемою планування області; об’єктів, для розташування яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (якщо розташування таких об’єктів передбачено комплексним планом);інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.

КППРТГ відображає розвиток громади в цілому, як за межами так і в межах населених пунктів та враховує потреби розвитку всієї громади, що в подальшому дає всеохоплюючий інструмент управління всією територією. Згідно зі ст. 19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану, то в межах населених пунктів детальний план території розробляється на основі затвердженого генерального плану, а за межами населених пунктів - на основі КППРТГ.

«Покрити» всю територію громади детальними планами території без розробленого і затвердженого КППРТГ - неможливо.

Які переваги громада отримає від розробки КППРТГ.

КППРТГ містить тематичні розділи та їх підрозділи, такі як:

- просторово-планувальна організація території;

- землеустрій та землекористування;

- ландшафтне планування;

- обмеження у використанні земель;

- функціональне зонування території територіальної громади;

- забудова територій та господарська діяльність;

- обслуговування населення;

- транспортна мобільність та інфраструктура;

- інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації;

- охорона земель, інженерна підготовка та благоустрій території.

Вищезазначений перелік свідчить, що КППРТГ охоплює всі сфери життєдіяльності територіальної громади та включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території територіальної громади. Також даний вид містобудівної документації надає глибинний аналіз проблем та переваг, визначає пріоритети розвитку та заходи щодо уникнення можливих потенційних загроз в громаді, збалансовує інтереси влади, бізнесу, громади.

Розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади є невід’ємним кроком щодо забезпечення сталого розвитку Переяславської міської територіальної громади.

2. Мета та завдання Програми

2.1. Метою реалізації Програми є збалансований розвиток, раціоналізація та економія трудових і матеріальних ресурсів Переяславської міської територіальної громади, поліпшення якості проживання для мешканців, створення комфортного середовища на території Переяславської міської територіальної громади.

Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності:

- гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості;

- створення умов для організації робіт з розробки містобудівної документації;

- регулювання соціально-економічного розвитку, як дієвого інструменту реалізації довгострокової політики розбудови територій;

- аналіз законодавчих вимог щодо планування території;

- обґрунтування по забезпеченню екологічної рівноваги, громадської стабільності, її конкурентоспроможності у системі розподілу праці та соціально-культурного розвитку;

- комплексна оцінка екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання території;

- оцінка опорного каркасу території громади (водні об'єкти та водоймища, магістральні транспортні комунікації, тощо) та його вплив на майбутнє використання території;

- зонування територій населених пунктів за основними та переважними видами її використання (промисловість, розселення, природоохоронні, курортно-рекреаційні, історико-культурні території тощо);

- взаєморозміщення виробництва, природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, історико-культурних об'єктів, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- обґрунтування та встановлення режиму перспективного використання території по кожній зоні;

- рекомендації щодо змін у територіальному розподілі праці та розміщення виробничих сил на території громади;

- визначення територій, що мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та обласних потреб, визначення умов їх тимчасового використання;

- організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури; врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території;

- виконання топогеодезичних та картографічних матеріалів на території з метою розроблення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру;

- регулювання забудови на території Переяславської міської територіальної громади.

2.2. Завданням Програми, яка розроблена на 2025-2027 роки, з метою забезпечення розробки та корегування містобудівної документації, дає можливість здійснювати прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлового, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури. Програма спрямована на створення містобудівної документації, яка буде інструментом державного та регіонального регулювання планування і забудови території.

3. Обґрунтування необхідності та важливості реалізації Програми

3.1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них обумовлені необхідністю забезпечення існуючого економіко-правового функціонування й розвитку містобудівного комплексу, яке відповідало б вимогам сучасності.

Оновлення містобудівної документації, не пов’язане із внесенням змін до неї, може здійснюватися одночасно із внесенням змін. Оновлення містобудівної документації передбачає:

1) актуалізацію картографо-геодезичної основи шляхом виконання інженерно вишукувальних робіт з топогеодезичного знімання території в масштабах М 1:2000; М1:1000; М 1:500 ; М 1:10000;

2) перенесення даних щодо містобудівної документації з паперових носіїв у векторну цифрову форму, в тому числі відповідно до вимог містобудівного кадастру;

3) приведення містобудівної документації у відповідність з вимогами законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних.

Під час розроблення та внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні враховуються державні та регіональні інтереси, інтереси суміжних територіальних громад, інтереси територіальної громади, громадські інтереси, що можуть бути представлені у вигляді відповідних документів (концепцій, стратегій, проектів, програм, містобудівної документації, інших даних щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій).

3.2. Основними шляхами розв'язання проблем є реалізація комплексу взаємопов'язаних завдань та заходів:

3.2.1. Розроблення документу стратегічного планування - концепції інтегрованого розвитку Переяславської міської територіальної громади.

Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади - документ стратегічного планування, який визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку території, є вихідними даними для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні на принципах сталого розвитку, і відповідає державним і регіональним програмам розвитку та затверджується відповідним органом місцевого самоврядування;

3.2.2. КППРТГ розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади (за наявності), передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами. КППРТГ розробляється на всю територію територіальної громади і включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території територіальної громади.

3.2.3. Корегування (актуалізація та деталізація даних) та розроблення генеральних планів населених пунктів Переяславської міської територіальної громади, а також містобудівної документації (в тому числі і детальних планів територій) з урахуванням наявних галузевих концепцій розвитку і європейських норм/стандартів у галузі сталого міського планування та будівництва дозволить визначити принципові рішення щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території Переяславської міської територіальної громади, умов і обмежень використання території для містобудівних потреб, планувальну організацію території та деталізації рішення генеральних планів і створить умови для залучення інвестиційних коштів.

3.2.4. Розроблення стратегічної екологічної оцінки генеральних планів Переяславської міської територіальної громади поліпшить екологічний стан навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності населення, забезпечення сталого розвитку Переяславської міської територіальної громади.

3.2.5. Корегування та розроблення планів зонування територій населених пунктів Переяславської міської територіальної громади необхідні для визначення умов і обмежень використання території для містобудівних потреб, а розроблення детальних планів територій - для планувальної організації території та деталізації рішення щодо уточнення генеральних планів населених пунктів Переяславської міської територіальної громади.

3.2.6. Перевірка управлінням містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської  міської ради дотримання розробниками містобудівних документацій вимог щодо охорони навколишнього природного  середовища та раціонального використання територій, охорони  історико-культурної   спадщини,  земельно-господарського устрою.

3.2.7. Розроблення містобудівної документації щодо розвитку інженерно-транспортної інфраструктури Переяславської міської територіальної громади.

3.2.8. Розроблення звітів містобудівного моніторингу для внесення змін до діючої містобудівної документації.

4. Фінансування Програми

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету Переяславської міської територіальної громади, в межах обсягів асигнувань затверджених міською радою, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів, коштів потенційних інвесторів, благодійних внесків та інших надходжень, відповідно чинному законодавству України, згідно заходів наведених нижче у таблиці 1 та таблиці 2, а також  інших джерел, не заборонених законодавством України. У разі можливого фінансування з державного (обласного) бюджету можливо проводити фінансування з міського бюджету на умовах співфінансування в межах коштів передбачених Програмою та в межах наявних фінансових ресурсів на умовах, визначених порядком фінансування органами державної влади вищого рівня.

Головним розпорядником коштів Програми є виконавчий комітет Переяславської міської ради.

Таблиця 1.

Прогнозі обсяги фінансування, необхідні для реалізації Програми заходів щодо розроблення містобудівної документації Переяславської міської територіальної громади на період 2025-2027 роки

| № п/п | Заходи Програми | Строк в-ня заходу, роки | Всього тис. грн. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Розроблення документу стратегічного планування концепції інтегрованого розвитку території Переяславської міської територіальної громади | 2025-2027 | 600 | 600 | - | - |
| 2. | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Переяславської міської територіальної громади | 2025-2027 | 12 200 | - | 6 100 | 6 100 |
| 3. | Проведення стратегічної екологічної оцінки та проведення державної експертизи містобудівної документації Переяславської міської територіальної громади | 2025-2027 | 800 | - | - | 800 |
| 4. | Розроблення аналітичних звітів з містобудівного моніторингу для внесення змін до діючої містобудівної документації | 2025-2027 | 100 | 100 | - | - |
| 5. | Розроблення та затвердження детальних планів територій в межах та за межами населених пунктів Переяславської міської територіальної громади з виготовленням звіту про стратегічну екологічну оцінку | 2025-2027 | 500 | 500 | *- | *- |
|  | Всього |  | 14 200 | 1 200 | 6 100 | 6 900 |

* Детальні плани територій (розроблення за потребою, заявою, зверненням та за кошти інвесторів(інші джерела фінансування не заборонені законом)

Таблиця 2

Прогнозі обсяги фінансування, необхідні для реалізації Програми заходів щодо розроблення документації із землеустрою Переяславської міської територіальної громади на період 2025-2027 роки

| № п/п | Назва заходу | Терміни реалізації, прогнозне фінансування (тис. грн.) |  |  | Виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель адміністративно – територіальної одиниці (Переяславської міської територіальної громади) | 1260 | - | - | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 2 | Виконання інженерно вишукувальних робіт з топогеодезичного знімання території в масштабах М 1:1000; М 1:2000; М 1:10 000 | - | 800 | 1000 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 3 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | 200 | 200 | 200 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 4 | Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 90 | 100 | 100 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 5 | Розробка проекту землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь | 50 | - | - | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 6 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | 50 | 50 | 50 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 7 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок | 50 | 50 | 50 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 8 | Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж історичних ареалів | 100 | - | - | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 9 | Топографо-геодезичні вишукування територій М 1:500 | 50 | 50 | 50 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 10 | Розробка проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів | 100 | - | - | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
| 11 | Розробка звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 50 | 50 | 50 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
|  | Всього (по роках) | 2000 | 1300 | 1500 | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |
|  | Всього | 4800 |  |  | Виконком Переяславської міської ради | кошти бюджету міської територіальної громади |

Власники, користувачі (орендарі) земельних ділянок, які мають наміри здійснити їх забудову або змінити функціональне призначення на території розроблення детального плану території, мають право здійснювати фінансування робіт з розроблення таких детальних планів на договірних засадах, за умови, що зміна цільового призначення земельної ділянки, відповідатиме плану зонування території та/або детальному плану території, що передбачено ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та положенням Закону України « Про стратегічну екологічну оцінку».

Розроблення містобудівної документації здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Обсяг фінансування уточняється щороку під час підготовки проекту бюджету Переяславської міської територіальної громади на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Вартість виконання окремих розробок уточняється відповідно до складених кошторисів у договірній документації між замовником та розробником містобудівної документації.

5. Організаційні засади з розроблення містобудівної документації

Організацією розроблення містобудівної документації населених пунктів  Переяславської міської територіальної громади здійснюється управлінням містобудування ,архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради з урахуванням інвестиційних намірів щодо забудови окремих територій.

Замовником містобудівної документації є виконавчий комітет Переяславської міської ради, який через управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради:

- організовує в установленому порядку поновлення матеріалів необхідних для розроблення містобудівної документації відповідно до Програми;

- забезпечує урахування питань, пов'язаних з розміщенням об'єктів будівництва, іншого використання територій, з погодженням проектів землеустрою, наданням містобудівних умов та обмежень на проектування об'єктів при розробленні містобудівної документації;

- визначає та уточнює межі розроблення містобудівної документації;

- забезпечує організацію фінансування розроблення містобудівної документації шляхом залучення інвестиційних коштів або подання відповідного бюджетного запиту;

- готує завдання на розроблення містобудівної документації та подає його на затвердження міському голові, або заступнику міського  голови згідно з розподілом обов'язків, готує інші вихідні дані;

- забезпечує урахування громадських інтересів шляхом публікації оголошення про розроблення містобудівної документації, організації проведення громадських слухань після отримання проекту містобудівної документації від розробника;

- у разі необхідності та за наявності інвестиційних пропозицій готує проект рішення міської ради про зміни до заходів Програми;

- при розробленні (уточненні) зонування  Переяславської міської територіальної громади, уточнює завдання.

Розробник містобудівної документації, який визначається відповідно до вимог чинного законодавства України:

- готує проект договору на розроблення або внесення змін до містобудівної документації;

- збирає вихідні дані за дорученням замовника;

- розробляє містобудівну документацію або вносить до неї зміни відповідно до вимог державних будівельних норм, державних стандартів;

- бере участь у проведенні громадських слухань, розгляді архітектурно-містобудівною радою та сесією міської ради розробленої ним містобудівної документації;

- пропонує замовнику у разі необхідності залучити інші науково-дослідні та проектні організації до проведення додаткових досліджень, розроблення окремих розділів містобудівної документації;

- зберігає оригінал розробленої містобудівної документації, зміни до неї на паперових і електронних носіях в порядку, встановленому законодавством України.

Містобудівна документація розробляється проектними і науково-дослідними організаціями, які мають відповідну ліцензію, сертифікованих спеціалістів і технічну базу, на замовлення управління містобудування та архітектури  Переяславської міської ради, згідно  Програми  розроблення  містобудівної  документації Переяславської міської територіальної громади на період 2025-2027 роки.

Під час розроблення містобудівної документації пропозиції замовника щодо використання територій вносяться ним на розгляд та врахування розробником у проекті містобудівної документації.

Інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб щодо забудови та іншого використання територій враховуються розробником у проекті містобудівної документації у разі їх узгодження із замовником.

Для проведення громадських слухань, проведення погоджень, розгляду на архітектурно-містобудівній раді та експертизи виготовляється один примірник містобудівної документації на електронних носіях та на паперових носіях, що коригується за результатами кожного етапу та передається замовнику для подання на затвердження.

Подання містобудівної документації на затвердження до Переяславської міської ради забезпечує управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради.

Затверджена містобудівна документація виготовляється на паперових носіях (кількість примірників визначається умовами договору) та в одному примірнику на електронних носіях і передається до управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради для реєстрації у базі даних містобудівного кадастру та подальшого використання у містобудівній діяльності відповідно до чинного законодавства України.

6. Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми сприятиме реалізації містобудівних завдань перспективного розвитку Переяславської міської територіальної громади і направлених на створення повноцінного життєвого середовища на території Переяславської міської територіальної громади, сприятиме комплексному містобудівному розвиткові територій, спрощенню процедурних питань розміщення та будівництва об'єктів, поліпшенню інвестиційного клімату в будівництві, екологічних та соціальних умов життєдіяльності населення, стану довкілля, збереженню і ефективному використанню об'єктів культурної спадщини.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет Переяславської міської ради та управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради.

Секретар міської ради							          Лідія ОВЕРЧУК