УКРАЇНА

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА  МІСЬКА РАДА

VIII CКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 18 »  вересня  2025 року                  	                   	         № 05п-106-VIII

Про затвердження Середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій

Переяславської міської територіальної

громади на 2026–2028 роки

З метою впровадження реформи управління публічними інвестиціями в Переяславській міській територіальній громаді, координації інвестиційної діяльності, підвищення ефективності здійснення публічних інвестицій, створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних портфелів на території Переяславської міської територіальної громади, відповідно до                    ст. 752  Бюджетного Кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, постанов Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічним інвестиціями», від 28.02.2025 №232 «Деякі питання розподілу публічними інвестиціями», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2025 №671-р «Про затвердження Середньострокового плану пріорітетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки», враховуючи Стратегію розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року та протокол засідання Інвестиційної ради від 22.08.2025 року №1, відповідно до статей 27, 25, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Переяславська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Переяславської міської територіальної громади на 2026–2028 роки, згідно з додатком.

- Керівникам структурних підрозділів Переяславської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити виконання Середньострокового плану пріорітетних публічних інвестицій.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

- Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу ОГІЄВИЧ.

Міський голова	                      	                                          Вячеслав  САУЛКО

Додаток 1

до рішення Переяславської міської ради

від 18.09.2025 року №06п-106-VIII

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Переяславської міської територіальної громади на 2026–2028 роки

Загальна частина

Цей Середньостроковий план розроблено відповідно до частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, а також на основі Стратегії розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року.

Метою плану є створення ефективної системи управління публічними інвестиціями на рівні громади, що дозволить:

- Оптимізувати раціональне використання бюджетних ресурсів;

- Підвищити прозорість у прийнятті рішень;

- Спрямувати ресурси на найбільш критичні та важливі публічні

інвестиційні проєкти для покращення  якості життя мешканців громади.

Стратегічні наскрізні цілі для Переяславської МТГ на 2026–2028 роки

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки головними стратегічними цілями є: доступ до якісної освіти, медицини, соціальних послуг; розвиток культури, спорту та туризму; інклюзивність та соціальна справедливість; модернізація доріг, систем водопостачання та водовідведення, житлово-комунального господарства; охорона довкілля та збереження природних ресурсів; енергоефективність. Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

Враховуючи потреби Переяславської міської територіальної громади, її географічне положення, соціально-економічний потенціал, визначено такі пріоритетні сектори та основні напрями:

1. Транспорт

- Капітальний ремонт тротуарів і доріг;

- Безбар’єрність;

- Безпека дорожнього руху;

- Інфраструктура для пішоходів і велосипедистів.

2. Муніципальна інфраструктура та послуги

- Підтримка розвитку системи питного водопостачання та водовідведення;

- Капітальний ремонт та модернізація систем централізованого

водопостачання та водовідведення;

- Поліпшення якості питної води відповідно до санітарних норм, шляхом

будівництва нових артезіанських свердловин;

- Капітальний ремонт та облаштування паркових зон;

- Створення безпечного, комфортного та естетично привабливого

громадського простору для мешканців та гостей громади;

- Створення правових та економічних підстав для ефективного

управління земельними ресурсами.

3. Охорона здоров’я

- Переоснащення приміщень закладів охорони здоров`я;

- Капітальний ремонт закладів;

- Облаштування укриття.

4. Освіта і наука

- Модернізація шкіл і дитячих садків (енергозбереження);

- Безпечне освітнє середовище;

- Створення сучасної спортивної інфраструктури для розвитку фізичної

культури та спорту серед школярів громади;

- Створення безпечного, інклюзивного та мотивуючого освітнього

середовища.

5. Культура та інформація

- Розвиток та модернізація культурно-мистецьких закладів;

- Збереження культурної спадщини громади;

- Розвиток туристичної інфраструктури.

6. Спорт та фізичне виховання

- Розвиток спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури.

7. Соціальний сфера

- Удосконалення пріорітетних напрямків соціального захисту населення;

- Створених  будинків сімейного типу для дітей сиріт;

- Створення ветеранського простору.

8. Довкілля

- Реконструкція очисних споруд;

- Озеленення громади;

- Розвиток екомережі та рекреаційних зон.

Фінансування і реалізація

Плановий обсяг публічних інвестицій: визначається щороку відповідно до бюджету громади.

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій доведений фінансовим управлінням Переяславської міської ради на період 2026-2028 роки:

грн.

|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Публічні інвестиції | 26546575,0 | 33009811,0 | 29830195,0 |
| в тому числі кошти екологічного податку | 418900,0 | 422300,0 | 424800,0 |

Основні джерела:

- Місцевий бюджет;

- Державний фонд регіонального розвитку;

- Субвенції з держбюджету;

- Міжнародна технічна допомога;

- Співфінансування з боку партнерів (громадських організацій,

бізнесу).

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026 – 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн.

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026-2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субвенції з держбюджету | 14000,000 | 7200,000 | 8326,000 | 29526,000 |
| Державний фонд регіонального розвитку | 187026,658 | 19165,000 | 11236,000 | 217427,658 |
| Місцевий бюджет | 26546,575 | 33009,811 | 29830,195 | 89386,581 |
| Міжнародна технічна допомога | 11258,000 | 14268,326 | 10698,337 | 36224,663 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Переяславської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт | 1100,575 | 787,259 | 1512,498 | 3400,332 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 9999,048 | 10849,000 | 13763,294 | 34611,342 |
| Охорона здоров’я | 0 | 13348,530 | 5720,799 | 19069,329 |
| Освіта і наука | 4968,484 | 1400,00 | 100,000 | 6468,484 |
| Культура та інформація | 2478,468 | 966,791 | 414,339 | 3859,598 |
| Спорт та фізичне виховання | 0 | 1000,000 | 1000,0 | 2000,000 |
| Соціальна сфера | 0 | 986,231 | 991,265 | 1977,496 |
| Довкілля | 8000,000 | 3672,000 | 6328,000 | 18000,000 |
| Загальний результат | 26546,575 | 33009,811 | 29830,195 | 89386,581 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями. Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади. Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким  пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1, 2 до середньострокового плану, будуть включені до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів або інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Секретар міської ради       	   	              			      Лідія ОВЕРЧУК

Додаток № 1 до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Переяславської міської територіальної

громади на 2026–2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – 	Транспорт.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період     3400,332 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт та реконструкція доріг та тротуарів | Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Шкільна в межах будинку № 45/1 та автовокзалу (непарна сторона) в м. Переяславі | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | 3400,332 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 34611,342 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація водопостачання та водовідведення | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Шкільна (від автовокзалу до вул. Набережна) | Водопостачання та водовідведення | 4522,048 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Модернізація водопостачання та водовідведення | Будівництво артезіанської свердловини в с. Велика Каратуль | Водопостачання та водовідведення | 4021,000 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Модернізація водопостачання та водовідведення | Будівництво артезіанської свердловини в мікрорайоні Підварки в м. Переяславі | Водопостачання та водовідведення | 3473,102 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Відновлення інфраструктури | Капітальний ремонт парку ім. Т. Шевченка в м. Переяслав Київської області | Розбудова та відновлення інфраструктури | 20118,192 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Відновлення інфраструктури | Виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву алеї Слави у місті Переяславі Київської області | Розбудова та відновлення інфраструктури | 1477,000 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Ефективне управління земельними ресурсами | Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель адміністративно-територіальної одиниці (Переяславської міської територіальної громади) | Містобудування, благоустрій | 1200,000 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – 	Охорона здоров’я.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 19069,329 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надання сучасних медичних послуг | Капітальний ремонт приміщення Комунального некомерційного підприємства «Переяслав – Хмельницька районна лікарня» (утеплення фасаду) | Громадське здоров’я | 9109,566 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Захист пацієнтів та персоналу у разі надзвичайних ситуацій | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття терапевничного корпуса КНП «Переяславська БЛІЛ» | Громадське здоров’я | 9959,763 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 6468,484 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення енергоефективності | Капітальний ремонт даху Переяславського академічного ліцею імені Івана Мазепи Переяславської міської ради | Шкільна освіта | 4798,484 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Створення сучасної спортивної інфраструктури | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям на території Переяславської гімназії №4 Переяславської міської ради з виготовленням ПКД | Шкільна освіта | 1370,000 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Створення освітнього середовища | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестування проекту на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Шкільна освіта | 300,000 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 3859,598 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення комфортних умов | Реконструкція частини приміщення Переяславської художньої з облаштуванням внутрішнього туалету за адресою вул. Богдана Хмельницького, 47 м. Переяслав Київської області | Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | 2478,468 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Створення комфортних умов | Реконструкція частини приміщення комунального закладу «Переяславський центр культури і мистецтв « Переяславської міської ради, корпус №2, за адресою: вул. Григорія Сковороди, 83 м. Переяслав Київської області | Культурні послуги | 1381,130 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізичне виховання.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2000,000 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація спортивної інфраструктури | Реконструкція стадіону ім. В. Лобановського | Спорт та фізичне виховання | 2000,000 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – 	Соціальна сфера.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету – управління соціального захисту населення Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 1977,496 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення комфортного та підтримуючого середовища для ветеранів | Капітальний ремонт будівлі соціального захисту населення Переяславської міської ради під ветеранський простір | Ветерани | 986,231 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Надання соціальних послуг | Легковий автомобіль (соціальне таксі) | Соціальні послуги | 991,265 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період  18000,000 тис. грн.

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт водойми | Капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна. Б. Хмельницького в м. Переяславі Бориспільського району (I пусковий комплекс) та (II пусковий комплекс) | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | 18000,000 | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Секретар міської ради                                                                Лідія ОВЕРЧУК

Додаток № 2

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Переяславської міської територіальної

громади на 2026–2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток культурного і духовного середовища, збереження культурної спадщини | Туристичні послуги | Збереження та відновлення пам’ятки архітектури | 0 | 4 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| Створення умов для якісного, комфортного, безпечного життя людей та соціального захисту населення | Водопостачання та водовідведення. Розбудова та відновлення інфраструктури. Управління побутовими відходами | Захист довкілля від забруднення стічними водами. Покращення якості життя населення через доступ до ефективних систем водовідведення. Зменшення енергоспоживання та експлуатаційних витрат очисних споруд. Забезпечення надійного та безперебійного водопостачання населення. Зменшення негативного впливу сміття на довкілля та здоров’я людей | 0 | 7 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – 	Охорона здоров’я

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ з питань фізичної культури, молоді, спорту та охорони здоров’я Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя людей | Громадське здоров’я | Забезпечення безпечних, сучасних та функціональних умов для надання медичних послуг. | 0 | 3 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для якісного, комфортного, безпечного життя людей та соціального захисту населення | Цивільний захист | Забезпечення своєчасного інформування населення про надзвичайні ситуації, загрози та інші важливі події | 0 | 1 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розвиток та ремонт мережі транспортного сполучення. | 0 | 8 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток житлово-комунального господарства | Відновлення житла. Житлові рішення. Енергоефективні рішення для житлових будівель | Розвиток та ремонт мережі житлового фонду. | 0 | 4 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – 	Культура та інформація

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ культури і туризму Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток культурного і духовного середовища, збереження культурної спадщини | Культурні послуги | Створення безпечного, комфортного та естетично привабливого громадського простору для мешканців та гостей громади. | 0 | 3 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальний захист

Відповідальний за галузь (сектор) – управління соціального захисту населення Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для якісного, комфортного, безпечного життя людей та соціального захисту населення | Складні життєві обставини. Соціальні послуги. Ветерани. Молодь. Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | Придбання житла для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Створення належних умов для реалізації ветеранської та молодіжної політики. Підтримка осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії. | 0 | 10 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ освіти Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для забезпечення якісної, доступної освіти | Дошкільна освіта. Шкільна освіта. Позашкільна освіта. | Забезпечення безпечного та надійного функціонування будівель закладів освіти. | 0 | 4 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Відповідальний за галузь (сектор) - відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Покращення екологічного стану громади | 0 | 3 | Стратегія розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року |

Секретар міської ради                                                                Лідія ОВЕРЧУК