Додаток 2

до рішення міської ради

від 18 вересня 2025 р. № 07-106-VIII

5. Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансування Програми

| № п/п |  | Назва заходу | Виконавець | Джерело фінансування та орієнтовна сума, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Районний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Державний бюджет |  | Обласний бюджет |  | Міський бюджет |  |  |
| - Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву очисних споруд |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 0,00 | 1499 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1499 990,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.2 | Будівництво очисних споруд |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 200 000,00 |  |
| 1.4 | Послуги з розроблення (виготовлення) паспорту водного об’єкта водойми в межах вул. Богдана Хмельницького та Шкільна площею 2,99 га в м.Переяслав Київської області |  | КП ВУКГ | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна, Б. Хмельницького в м. Переяславі Бориспільського району |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.6 | Проходження експертизи по робочому проекту «Капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна, Б. Хмельницького в м. Переяславі Бориспільського району» |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.7 | Капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна, Б. Хмельницького в м. Переяславі Бориспільського району (І пусковий комплекс) |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172 829,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 172 829,00 |  |
| 1.8 | Капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна, Б. Хмельницького в м. Переяславі Бориспільського району (ІІ пусковий комплекс) |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11469950,00 |  |
| - Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів. |  | КП ВУКГ | 0,00 | 0,00 | 200 00,00 | 0,00 | 0,00 | 200 00,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 200 00,00 |  |
| - Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заходи з озеленення МГ (придбання, висадка та утримання саджанців дерев і кущів) |  | КП ВУКГ | 0,00 | 0,00 | 427900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 149,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 429 900,00 |  |
| - Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Розробка схеми санітарної очистки Переяславської міської громади (проходження експертизи) |  | Відділ КБ та ЖКГ | 0,00 | 0,00 | 74354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Всього |  |  |  | 10 000 000,00 | 2 402 244,00 | 6 172 829,00 | 5 000 000,00 | 6 441 139,00 |  | 0,00 |  | 5 000 000,00 |  |  | 18 472 679,00 |  |

Секретар ради                                                            Лідія ОВЕРЧУК