Додаток
до рішення Переяславської міської ради від «18» грудня 2025 року № 02-114-VIII

# План заходів на 2026–2027 роки

# з реалізації Стратегії розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року

## 1. Загальні положення

1.1. План заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План заходів) є документом стратегічного планування місцевого рівня та розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики», а також Стратегії розвитку Переяславської міської територіальної громади на період до 2027 року.

1.2. План заходів визначає перелік завдань, заходів і проєктів, спрямованих на досягнення стратегічних та операційних цілей Стратегії у 2026–2027 роках.

1.3. План заходів є підставою для:

- формування та актуалізації Єдиного проєктного портфеля громади;

- підготовки середньострокового плану публічних інвестицій;

- розроблення бюджетних програм та прогнозу бюджету громади.

План заходів розроблено з метою практичної реалізації Стратегії розвитку Переяславської МТГ на період до 2027 року та забезпечення досягнення її стратегічних і операційних цілей у завершальний період дії Стратегії.

План заходів є середньостроковим документом, який:

- визначає конкретні завдання, заходи та проєкти на 2026–2027 роки;

- слугує основою для формування Єдиного проєктного портфеля громади, середньострокового плану публічних інвестицій та бюджетних програм;

- забезпечує узгодженість стратегічних, програмних і бюджетних документів громади.

## 2. Мета і завдання Плану

Мета Плану – забезпечити реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку Переяславської МТГ шляхом виконання комплексу узгоджених заходів та проєктів у 2026–2027 роках.

Основні завдання Плану:

- деталізація стратегічних та операційних цілей Стратегії;

- визначення відповідальних виконавців;

- орієнтовне планування ресурсів та джерел фінансування;

- встановлення індикаторів виконання та очікуваних результатів.

## 3. Перелік заходів та проєктів на 2026–2027 роки

### Стратегічна ціль 1. Розвиток людського потенціалу, наближення якості життя до європейських стандартів

| ### № | ### Захід / проєкт | ### Період реалізації | Відповідальні за виконання | ### Орієнтовні джерела фінансування | ### Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна ціль 1.1. Розвиток культурного і духовного середовища, збереження культурної спадщини |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини приміщення комунального закладу приміщення комунального закладу «Переяславський центр культури і мистецтв» Переяславської міської ради (коригування ПКД) | ### 2026 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Збереження та розвиток культурного потенціалу Переяславської міської територіальної громади |
|  | Капітальний ремонт даху КЗ « Переяславський ЦКМ», розташованого за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Григорія Сковороди 81 (із виготовленням ПКД) | ### 2027 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Приведення приміщення закладу у належний технічний та санітарний стан відповідно до чинних будівельних норм і стандартів |
|  | Капітальні ремонти підвальних приміщень комунального закладу «Переяславський центр культури і мистецтв» Переяславської міської ради та його структурних підрозділів (сільських будинків культури) для облаштування найпростіших укриттів (із виготовленням ПКД) | ### 2027 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | Капітальний ремонт елементів благоустрою територій клубних закладів, будинків культури, в тому числі і в сільській місцевості (Великокаратульський сільський будинок культури, Гайшинський сільський будинок культури, Вовчківський сільський будинок культури, Гланишівський сільський будинок культури, Переяславський клуб мікрорайону «Борисівка» (із виготовленням ПКД) | ### 2027 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Збереження та розвиток культурного потенціалу Переяславської міської територіальної громади |
|  | Капітальний ремонт прилеглої території Переяславської музичної школи імені П. Сениці (із виготовленням ПКД) | ### 2026 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Збереження та розвиток культурного потенціалу Переяславської міської територіальної громади |
|  | Реконструкція частини приміщення Переяславської художньої школи імені Петра Холодного з облаштуванням внутрішнього туалету та виконання робіт | ### 2026 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників школи |
|  | Реставрація пам’ятки архітектури і містобудування національного значення – Дзвіниці Вознесенського собору 1770-1776 років, охоронний номер 100031/2-Н, що знаходиться за адресою: м. Переяслав, вул. Сковороди, 54 | ### 2026 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет | ### Забезпечення збереження та відновлення пам’ятки архітектури і містобудування національного значення з дотриманням вимог пам’яткоохоронного законодавства та науково-реставраційних принципів |
|  | Придбання звукопідсилювальної апаратури, світлового обладнання для проведення культурно-мистецьких заходів, музичних інструментів для забезпечення роботи творчих колективів, офісних меблів для клубних закладів. Придбання крісел для концертної зали Будинку культури | ### 2026-2027 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Покращення матеріально-технічної бази закладів культури |
|  | Придбання (пошиття) сценічних костюмів та взуття для самодіяльних художніх та хореографічних колективів клубних закладів | ### 2026-2027 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Покращення матеріально-технічної бази закладів культури |
| ### Оперативна ціль 1.2. Охорона здоровꜥя та здоровий спосіб життя людей |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) приміщення Комунального некомерційного підприємства «Переяслав – БЛІЛ» | ### 2026 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет | ### Підвищення енергоефективності будівлі та зменшення втрат теплової енергії |
|  | Реконструкція пꜥятого поверху терапевтичного корпусу під відділення реанімації та оперативного блоку КНП «Переяславська БЛІЛ» | ### 2027 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет | ### Створення сучасного відділення реанімації та оперативного блоку, що відповідає санітарним, будівельним і медичним стандартам |
|  | Реконструкція консультативно-діагностичної поліклініки КНП «Переяславська БЛІЛ» | ### 2026 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Створення сучасних, безпечних та комфортних умов для прийому пацієнтів і роботи медичного персоналу; |
|  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття терапевтичного корпусу КНП «Переяславська БЛІЛ» | ### 2026 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет | ### Створення передумов для збереження життя і здоров’я мешканців Переяславської міської територіальної громади та прилеглих територій |
|  | Придбання медичного обладнання для КНП Переяславська БЛІЛ | ### 2026-2027 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Розширення переліку та покращення рівня медичних послуг, що надаються населенню |
|  | Реконструкція стадіону "Стадіон імені Валерія Лобановського" м. Переяслав, Київської області в т.ч. виготовлення ПКД | ### 2026-2027 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет | ### Створення умов для розвитку масового спорту, здорового способу життя та підвищення соціальної активності в Переяславській міській територіальній громаді |
|  | Будівництво спортивно-реабілітаційного комплексу «Альта» з виготовленням ПКД | ### 2026 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення умов для розвитку масового спорту, здорового способу життя та підвищення соціальної активності в Переяславській міській територіальній громаді |
|  | Будівництво паркового комплексу «Терапевтичний сад» з виготовленням ПКД | ### 2026 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення простору для соціальної активності та розвитку інклюзивного середовища у Переяславській міській територіальній громаді |
| ### Оперативна ціль 1.3. Створення умов для якісного, комфортного, безпечного життя людей та соціального захисту населення. |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво урбаністичного парку (скейт-майданчик, спортивні реабілітаційні споруди) (з виготовленням ПКД) | ### 2026 | ### Виконком Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення умов для фізичної реабілітації, активного відновлення та соціальної інтеграції, у тому числі ветеранів і осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій |
|  | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Шкільна (від автовокзалу до вул. Набережна) | ### 2026 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Відновлені та модернізовані існуючі водопровідні мережі із застосуванням сучасних матеріалів та технологій |
|  | Будівництво нових каналізаційно-очисних споруд Переяславської громади з впровадженням енергоефективних технологій водопостачання та модернізацією системи свердловин і водонапірних веж | ### 2026-2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення сталого водопостачання та водовідведення Переяславської громади |
|  | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Підварська в м. Переяслав (з коригуванням ПКД) | ### 2026 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення сталого водопостачання та водовідведення Переяславської громади |
|  | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Гагаріна в м. Переяслав (з коригуванням ПКД) | ### 2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення сталого водопостачання та водовідведення Переяславської громади |
|  | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Рибальська, Канівська, Морська | ### 2026 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення сталого водопостачання та водовідведення Переяславської громади |
|  | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Героїв Маріуполя, Якима Сомка, Комарівська | ### 2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення сталого водопостачання та водовідведення Переяславської громади |
|  | Будівництво артезіанської свердловини в мікрорайоні Підварки | ### 2026-2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення сталого водопостачання та водовідведення Переяславської громади |
|  | Будівництво бювету на території Борисоглібської площі в м. Переяслав | ### 2026 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Сучасний бювет із забезпеченням безпечного доступу до питної води для населення |
|  | Будівництво артезіанської свердловини за адресою: с. Велика Каратуль (із виготовленням ПКД) | ### 2026 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення якісною питною водою населення громади |
|  | Впровадження енергозберігаючих заходів у будівлях ОСББ | ### 2026-2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Зменшення споживання теплової та електричної енергії у житлових будинках |
|  | Будівництво та реконструкція вуличного освітлення населених пунктів громади | ### 2026-2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Сучасна система вуличного освітлення відповідно до чинних норм і стандартів, підвищення енергоефективності системи освітлення за рахунок застосування сучасних світлотехнічних рішень |
|  | Придбання обладнання та основних засобів для ВУКГ | ### 2026-2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Розвиток інфраструктури та впровадження інноваційних технологій у сфері комунального господарства |
|  | Модернізація обладнання центру надання адміністративних послуг | ### 2027 | ### Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет | ### Забезпечення ЦНАП сучасним обладнанням та технічними засобами для надання адміністративних послуг |
|  | Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання структурних підрозділів комунального закладу «Переяславський центр культури і мистецтв» Переяславської міської ради (із виготовленням ПКД) | ### 2026 | ### Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення стабільного та безперебійного електропостачання приміщень |
|  | Будівництво системи оповіщення для інформування населення Переяславської громади | ### 2026 | ### Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення своєчасного, оперативного та достовірного інформування мешканців громади про загрози воєнного, техногенного та природного характеру |
|  | Будівництво, створення та відкриття дитячого будинку сімейного типу | ### 2026 | ### Служба у справах дітей та сім`ї Переяславської міської територіальної громади | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Підвищено ефективність системи захисту прав та інтересів дитини на території громади |
|  | Створення гуртожитку (притулку) для осіб, які потребують захисту від насильства та насильства за ознаками статі | ### 2027 | ### Центр соціальних служб Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створені належні умови для фізичної безпеки, психологічної стабілізації та соціального відновлення постраждалих |
|  | Створення ветеранського простору для ветеранів та членів їх родин, членів родин загиблих, зниклих безвісти та осіб, які перебувають в полоні | ### 2026 | ### Управління соціального захисту населення Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Облаштований ветеранський простір як безпечне, доступне та комфортне місце підтримки та взаємодії |
|  | Запровадження в громаді соціальної послуги «Соціальне таксі» | ### 2026 | ### Управління соціального захисту населення Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Безпечне та регулярне перевезення осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, маломобільних громадян та інших осіб, які потребують соціальної підтримки |
| Оперативна ціль 1.4. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |
|  | ### Створення сучасного полігону побутових відходів, оснащеного системами вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату | ### 2026 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Сучасний полігон побутових відходів відповідно до екологічних, санітарних та будівельних норм |
|  | ### Здійснення системного екологічного моніторингу навколишнього середовища | ### 2026-2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Підвищено рівень екологічної безпеки території громади |
|  | Створення, капітальний ремонт та реконструкція паркових зон, зон для відпочинку, рекреаційних зон тощо | ### 2026-2027 | ### Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Облаштовано комфортні, естетичні та функціональні простори для відпочинку мешканців і гостей громади |
| ### Оперативна ціль 1.5. Створення умов для забезпечення якісної, доступної освіти. |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт їдальні Переяславського ліцею імені Володимира Мономаха Переяславської міської ради | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Капітальний ремонт приміщень їдальні відповідно до сучасних будівельних, санітарних та харчових норм |
|  | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Переяславської гімназії №5 по вул. Космонавтів 22 | ### 2027 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | Будівництво протирадіаційного укриття в Переяславському академічному ліцеї ім. І. Мазепи | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | Будівництво протирадіаційного укриття в Переяславській гімназії №2 | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | Капітальний ремонт найпростішого укриття Переяславського ліцею ім. В. Мономаха | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | Капітальний ремонт даху та будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Любавонька» | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | Капітальний ремонт даху Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | Капітальний ремонт даху Переяславського академічного ліцею імені Івана Мазепи Переяславської міської ради | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створення безпечних, комфортних та енергоефективних умов для відвідувачів і працівників |
|  | ### Забезпечення безбар`єрного доступу до мистецьких шкіл (встановлення зовнішніх та внутрішніх пандусів, облаштування туалетних кімнат відповідно до вимог інклюзії, встановлення інформаційних табличок) | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Безбар’єрний доступ до приміщень мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення |
|  | ### Придбання музичних інструментів, обладнання, мультимедійних дошок, комп`ютерної техніки для поліпшення умов роботи мистецьких шкіл | ### 2026 | Відділ культури і туризму Переяславської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Покращена матеріально-технічна база мистецьких шкіл та їх конкурентоспроможність як сучасних освітніх закладів культури |
|  | ### Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території Переяславської гімназії № 4 Переяславської міської ради з виготовленням ПКД | ### 2026-2027 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, придатне для навчально-тренувальної та спортивно-змагальної діяльності |
|  | ### Створення сучасних предметних кабінетів у закладах освіти | ### 2026 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Покращена матеріально-технічна база закладів освіти |
|  | ### Розвиток на базі ліквідованих об`єктів освіти різноманітних закладів позашкільної освіти, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства | ### 2026-2027 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Доступність позашкільної освіти для дітей та молоді, у тому числі з маломобільних груп населення |
|  | ### Проведення енергоефективних заходів в закладах освіти | ### 2026-2027 | ### Відділ освіти Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Підвищення енергоефективності будівель закладів освіти |

Стратегічна ціль 2. Економічний розвиток громади

| ### № | ### Захід / проєкт | ### Період реалізації | Відповідальні за виконання | ### Орієнтовні джерела фінансування | ### Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна ціль 2.1. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій. |  |  |  |  |  |
|  | ### Створення інвестиційного порталу громади | ### 2026 | Відділ економіки та зовнішніх зв`язків виконавчого комітету Переяславської міської громади | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Розвиток економіки громади, створенню нових робочих місць та підвищенню соціально-економічного добробуту населення |
|  | ### Створення індустріального парку та вільних економічних зон | ### 2026 | Відділ економіки та зовнішніх зв`язків виконавчого комітету Переяславської міської громади | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Підвищено економічну спроможність та фінансову стабільність громади |
|  | ### Проведення спільних заходів з державними органами влади щодо наповнення бюджету громади | ### 2026-2027 | Відділ економіки та зовнішніх зв`язків виконавчого комітету Переяславської міської громади | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Підвищено економічну спроможність та фінансову стабільність громади |
|  | ### Проведення заходів, спрямованих на впровадження інноваційних технологій, підвищення ефективності та продуктивності сільськогосподарського сектору громади | ### 2026-2027 | Відділ економіки та зовнішніх зв`язків виконавчого комітету Переяславської міської громади | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Сталий розвиток сільськогосподарського сектору та підвищення економічної спроможності громади |
| ### Оперативна ціль 2.2. Розвиток туризму. |  |  |  |  |  |
|  | ### Виготовлення друкованої продукції (туристичних карт, мистецьких альбомів та каталогів, які розповсюджуються під час масових заходів у громаді та Київській області) | ### 2026-2027 | Відділ культури і туризму Переяславської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Підвищення інвестиційної привабливості громади |
|  | ### Будівництво готельно-туристичного комплексу | ### 2026 | Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Збільшення кількості туристичних потоків, покращено імідж громади як сучасного та комфортного туристичного напрямку, нові робочі місця |
|  | ### Будівництво кіноконцертного залу | ### 2026 | Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Сучасний кіноконцертний зал із комфортними місцями для глядачів, сучасним звуковим та світловим обладнанням |
|  | ### Створення нових туристично привабливих об`єктів (флагшток, пам`ятники видатним діячам України) | ### 2026-2027 | Відділ культури і туризму Переяславської міської ради, відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Підвищення інвестиційної привабливості громади |

Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток територій громади

| ### № | ### Захід / проєкт | ### Період реалізації | Відповідальні за виконання | ### Орієнтовні джерела фінансування | ### Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна ціль 3.1. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт під`їзної дороги до музею Народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини | ### 2026 | Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Відновлено та приведено до сучасних стандартів під’їзну дорогу до музею, забезпечивши безпечний та комфортний доступ для відвідувачів і персоналу |
|  | ### Капітальний ремонт та реконструкція дорожньої інфраструктури громади | ### 2026-2027 | Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Забезпечення безпечного та комфортного руху для автомобільного, громадського транспорту та пішоходів |
|  | ### Розвиток велодоріжок, парковок та інших елементів велоінфраструктури | ### 2026-2027 | Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Сучасна та безпечна мережа велодоріжок, що забезпечує комфортний рух велосипедистів у громаді |
| ### Оперативна ціль 3.2. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики. |  |  |  |  |  |
|  | ### Проведення енергоаудиту об`’єктів комунальної власності | ### 2026 | Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Впровадження енергоефективних технологій та інвестицій у модернізацію об’єктів громади |
|  | ### Впровадження новітніх систем опалення із застосуванням альтернативних джерел енергії | ### 2026-2027 | Відділ капітального будівництва та ЖКГ Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Впровадження енергоефективних технологій та інвестицій у модернізацію об’єктів громади |
| ### Оперативна ціль 3.3. Розвиток територій в інтересах громад |  |  |  |  |  |
|  | ### Розроблення документу стратегічного планування концепції інтегрованого розвитку території Переяславської міської територіальної громади | ### 2026 | Управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Створено стратегічний документ, який визначає пріоритети та напрями розвитку громади на середньо- та довгострокову перспективу |
|  | ### Розроблення та затвердження детальних планів територій у межах та за межами населених пунктів Переяславської міської територіальної громади з виготовленням звіту про стратегічну екологічну оцінку | ### 2026 | Управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Розроблено та затверджено детальні плани територій, які визначають функціональне зонування, порядок забудови та використання земель |
|  | ### Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, адміністративно-територіальної одиниці (Переяславської міської територіальної громади) | ### 2026 | Управління містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради | ### Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | ### Виготовлено актуальну технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель усіх категорій та форм власності на території громади |

## 4. Моніторинг та контроль за виконанням Плану

5.1. Координацію виконання Плану заходів здійснює виконавчий комітет Переяславської міської ради.

5.2. Відповідальні виконавці забезпечують реалізацію заходів у межах визначених повноважень та подають щорічну інформацію про стан виконання до виконавчого комітету.

5.3. Узагальнена інформація про виконання Плану заходів розглядається щорічно  виконавчим комітетом Переяславської міської ради.

5.4. За результатами моніторингу до Плану заходів можуть вноситися зміни та доповнення рішенням міської ради.

Моніторинг реалізації Плану здійснюється щорічно шляхом аналізу виконання заходів, досягнення показників результативності та використання фінансових ресурсів.

## 5. Очікувані результати реалізації Плану заходів

Реалізація Плану заходів у 2026–2027 роках забезпечить:

- досягнення стратегічних і операційних цілей Стратегії розвитку громади;

- узгодженість стратегічних, програмних та бюджетних документів;

- підвищення ефективності використання бюджетних та залучених коштів;

- формування основи для формування нової Стратегії розвитку громади на наступний програмний період.

Секретар міської ради	  					      Лідія ОВЕРЧУК